FitNexus Coach BlackGold

Plano de Negócio Profissional e Escalonável

SaaS fitness vendido pela internet, com Web/PWA primeiro e app Android depois

Decisão estratégica corrigida Este plano não trata o FitNexus como serviço manual, consultoria local ou venda dependente de ciclo social. O produto nasce como SaaS digital, com banco de dados, login, painel, assinatura e aquisição por canais online.

# 1. Resumo executivo

O FitNexus Coach BlackGold será uma plataforma SaaS para personal trainers, professores, consultores fitness, studios e academias entregarem treinos digitais aos alunos com experiência profissional no celular. O produto começa como Web App/PWA, funcionando pelo navegador e instalável no celular, e depois poderá ser publicado como app Android na Google Play quando a conta de desenvolvedor estiver regularizada.

A landing page será apenas o funil de aquisição e venda. O serviço real será o sistema com login, banco de dados, painel do profissional, painel do aluno, treinos, histórico, QR Code/link e planos de assinatura.

# 2. Tese do negócio

A tese é entrar no mercado fitness pelo lado B2B: vender ferramenta de trabalho para profissionais que atendem alunos, em vez de disputar diretamente com apps gratuitos para consumidores finais. O comprador paga porque o sistema melhora a entrega do serviço, a imagem profissional e a retenção do aluno.

Problema: muitos profissionais ainda entregam treinos por papel, PDF, planilha, foto ou WhatsApp desorganizado.

Solução: transformar o treino em uma experiência digital acessível pelo celular, com login, acompanhamento e interface profissional.

Canal principal: aquisição pela internet, com anúncios, landing page, teste grátis/plano fundador e conversão para assinatura.

Escala futura: IA, painel para academias, marketplace de templates e integração com equipamentos/esteiras.

# 3. O que será oferecido

| Cliente | Oferta principal | Valor percebido |
| --- | --- | --- |
| Personal/professor | Sistema para criar alunos, treinos A/B/C, enviar link/QR Code e acompanhar execução. | Profissionalização, economia de tempo, melhor experiência para o aluno e mais retenção. |
| Consultoria fitness online | Central para organizar alunos, treinos, histórico e comunicação operacional. | Escala de atendimento sem depender de planilhas e mensagens perdidas. |
| Studio/academia pequena | Painel com múltiplos professores, alunos e acompanhamento por unidade. | Padronização da operação e melhoria da experiência do aluno. |
| Aluno final | Tela/app para ver treino, concluir exercícios, registrar carga e acompanhar evolução. | Clareza, motivação e sensação de acompanhamento profissional. |

# 4. Produto MVP vendável

O MVP não deve ser uma página estática nem um protótipo descartável. A primeira versão precisa ser um produto real e enxuto, com estrutura que possa evoluir para app mobile sem reconstrução completa.

| Módulo | Funcionalidade no MVP | Observação |
| --- | --- | --- |
| Autenticação | Cadastro, login e recuperação básica de acesso. | Supabase Auth. |
| Perfil profissional | Nome, foto/logo, especialidade, WhatsApp, Instagram e apresentação. | Serve também para página pública futura. |
| Alunos | Cadastrar, editar e vincular alunos ao profissional. | Base do SaaS. |
| Treinos | Criar treinos A/B/C com exercícios, séries, repetições, carga, descanso e observações. | Core do produto. |
| Tela do aluno | Aluno acessa treino pelo celular, marca exercício concluído e registra carga. | PWA instalável. |
| Histórico | Registro básico de treinos concluídos e cargas informadas. | Primeiro passo para relatórios. |
| QR Code/link | Compartilhar acesso do aluno por link e QR Code. | Facilita uso em academia/studio. |
| Landing page | Página de venda separada, rápida, com CTA para teste/plano fundador. | Não é o sistema; é o funil. |
| Admin básico | Controle interno de planos, usuários e limites. | Evita bagunça operacional. |

# 5. Tecnologia recomendada

A decisão recomendada é Flutter + Supabase, com uma landing separada e leve para tráfego pago.

| Camada | Escolha | Motivo |
| --- | --- | --- |
| App/SaaS | Flutter | Uma base de código para Web/PWA agora e Android depois, com caminho futuro para outras plataformas. |
| Banco/Auth/Backend | Supabase | Postgres, autenticação, storage, realtime, APIs e integração com Flutter. |
| Landing page | HTML/CSS/JS, Astro, Vite ou Next estático | Página de anúncio precisa carregar rápido, vender e medir conversão; não precisa ser o mesmo app. |
| Deploy inicial | Vercel/GitHub Pages + Supabase | Custo baixo e rápido para começar. |
| App futuro | Android/Google Play | Canal extra de autoridade e distribuição quando a conta for liberada. |

Ponto-chave A landing page vende. O app Flutter entrega o serviço. O Supabase guarda os dados e autentica usuários. Assim evitamos construir uma vitrine bonita sem produto real por trás.

# 6. Arquitetura SaaS escalável

Modelo recomendado de projeto:

FitNexus_Coach_BlackGold
├── app_flutter
├── landing_page
├── supabase
│   ├── migrations
│   ├── seed
│   └── policies
├── docs
├── marketing
├── scripts
└── deploy

Principais tabelas do banco no MVP:

| Tabela | Função |
| --- | --- |
| profiles | Dados do usuário autenticado. |
| organizations | Conta do profissional, studio ou academia. |
| organization_members | Usuários e permissões dentro da organização. |
| students | Alunos/clientes do profissional. |
| exercises | Biblioteca inicial de exercícios. |
| workout_plans | Planos de treino vinculados ao aluno. |
| workout_days | Treinos A/B/C/D. |
| workout_items | Exercícios dentro de cada treino. |
| workout_logs | Execução, conclusão, carga e histórico. |
| subscriptions | Plano, status, limite de alunos e pagamentos. |
| events | Eventos internos para métricas e funil. |

# 7. Posicionamento e mensagem de venda

Posicionamento:

Mensagem principal Pare de entregar treino por papel, PDF ou WhatsApp bagunçado. Entregue seus treinos em um app profissional para seus alunos.

Promessa do produto:

O profissional cria o treino em poucos minutos.

O aluno acessa pelo celular e acompanha o treino no próprio painel.

O sistema registra execução e histórico básico.

A experiência aumenta a percepção de valor do serviço do profissional.

O FitNexus não deve prometer resultado físico garantido, cura, diagnóstico ou substituição de profissional. A IA futura deve apoiar o profissional, não prescrever sozinha de forma irresponsável.

# 8. Modelo de receita

| Plano | Preço inicial sugerido | Limite/benefício | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Fundador | R$ 19,90 a R$ 29,90/mês | Até 20 alunos, treinos A/B/C, link/QR Code, PWA. | Primeiros usuários e prova de conversão. |
| Pro | R$ 59,90/mês | Até 80 alunos, histórico ampliado, templates e personalização. | Plano principal para personal e consultoria. |
| Studio | R$ 149,90/mês | Múltiplos profissionais, até 300 alunos e gestão por unidade. | Ticket maior para studios/academias pequenas. |
| Academy | Sob consulta ou R$ 299+/mês | Multiunidade, relatórios e módulos premium. | Escala depois do produto validado. |

Estratégia de preço: começar com Plano Fundador por tempo limitado para validar tráfego pago e conversão. Depois subir preço conforme o produto amadurecer. Não dar acesso vitalício barato se o custo de infraestrutura crescer.

# 9. Aquisição pela internet

O projeto não deve depender de venda direta, ciclo social, favores ou indicação local. O funil principal será online.

Funil recomendado:

Anúncio pago
↓
Landing page de venda
↓
Cadastro / teste grátis / plano fundador
↓
Onboarding no SaaS
↓
Primeiro aluno cadastrado
↓
Conversão para assinatura

| Canal | Uso recomendado | Quando usar |
| --- | --- | --- |
| Instagram/Facebook Ads | Canal principal inicial com criativos visuais, Reels, Stories e feed. | Primeiro teste pago. |
| Google Search Ads | Capturar intenção ativa: “app para personal”, “ficha de treino online”. | Depois da landing e oferta estarem boas. |
| YouTube Shorts/Reels | Demonstrações rápidas da tela do aluno e professor. | Orgânico + impulsionamento. |
| Play Store | Autoridade, distribuição e prova social quando a conta for liberada. | Depois do Web/PWA funcional. |
| SEO/Blog | Conteúdo sobre gestão de alunos, treino digital e tecnologia fitness. | Médio prazo. |

# 10. Plano de tráfego pago sem repetir o erro da loja

Regra de proteção Não gastar tráfego pago antes de existir uma landing rastreável, uma oferta clara, um vídeo curto do produto funcionando e eventos mínimos de medição.

| Fase | Orçamento | Teste | Métrica de decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| Pré-teste | R$ 0 | Landing + vídeo demo + pixel/eventos. | Tudo publicado e funcionando. |
| Teste 1 | R$ 10/dia por 3 a 5 dias | 3 criativos para personal/professor. | CTR, custo por visita e cadastro. Pausar criativo ruim. |
| Teste 2 | R$ 10 a R$ 20/dia | Landing com teste grátis vs plano fundador. | Custo por cadastro e ativação. |
| Teste 3 | Só se houver cadastro real | Retargeting para quem visitou/cadastrou. | Conversão para uso/assinatura. |
| Escala | Aumentar devagar | Somente campanha com prova de CPA aceitável. | CAC menor que LTV estimado. |

Métricas mínimas a acompanhar: visitas, CTR, custo por clique, taxa de cadastro, custo por cadastro, taxa de ativação, primeiro treino criado, primeiro aluno cadastrado e conversão para plano pago.

# 11. Estratégia de criativos

| Criativo | Mensagem | Formato |
| --- | --- | --- |
| Dor do WhatsApp | “Você ainda entrega treino por WhatsApp e PDF?” | Reel/Story curto. |
| Tela do aluno | Mostrar o aluno abrindo treino no celular. | Vídeo demonstrativo. |
| Tela do professor | Mostrar cadastro de aluno e treino A/B/C. | Carrossel ou vídeo. |
| Autoridade | “Tenha um app profissional para seus alunos.” | Imagem premium com tela mockup. |
| Oferta fundador | “Primeiros usuários com preço fundador.” | Anúncio direto para landing. |

# 12. Roadmap escalonável

| Fase | Nome | Entrega | Critério para avançar |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Base estratégica | Plano, identidade, arquitetura, landing inicial e repositório. | Tudo aprovado antes de codar pesado. |
| 1 | MVP SaaS Core | Login, profissional, alunos, treinos, tela do aluno, histórico e QR. | Produto utilizável ponta a ponta. |
| 2 | Beta Web/PWA | PWA instalável, onboarding, templates e métricas de uso. | Usuários cadastrando alunos e treinos. |
| 3 | Monetização | Plano fundador, limites por assinatura, pagamento e admin. | Primeiros pagamentos. |
| 4 | Android | Empacotar app quando Play Console liberar. | Conta regularizada e Web/PWA validado. |
| 5 | IA assistente | Mensagens, resumo de evolução, sugestões revisadas pelo profissional. | Base de uso e feedback suficiente. |
| 6 | Academy/Studio | Multi-professor, múltiplos alunos e painel de unidade. | Demanda real de studios/academias. |
| 7 | Equipment | Módulo de esteiras/equipamentos. | Receita para bancada, peças e testes físicos. |

# 13. O que não será construído agora

Controle de esteira, inversor, ESP32 ou hardware na primeira versão comercial.

App Play Store antes do Web/PWA estar funcional.

IA que prescreve treino automaticamente sem revisão profissional.

Marketplace, dieta/nutrição, rede social fitness ou funcionalidades fora do core.

Landing page sem produto real por trás.

Versão descartável que obrigue reconstrução completa.

# 14. Riscos e mitigação

| Risco | Como mitigar |
| --- | --- |
| Mercado concorrido | Entrar com posicionamento B2B e foco em ferramenta de trabalho, não app genérico para usuário final. |
| Anúncio caro | Testar pequeno, medir eventos e pausar rápido o que não converte. |
| Produto grande demais | Congelar escopo do MVP e adiar IA/hardware. |
| Conta Play Store demorar | Rodar Web/PWA sem depender da loja. |
| Custos de backend crescerem | Usar planos gratuitos/baixo custo no início e controlar limites. |
| Questões legais/saúde | Termos claros: ferramenta para profissionais, não substitui orientação médica ou prescrição responsável. |
| Cópia por concorrentes | Velocidade de execução, marca, experiência, conteúdo e base de usuários. |

# 15. Plano de execução inicial

| Semana | Entrega |
| --- | --- |
| Semana 1 | Definição final da oferta, identidade, arquitetura, repositório, Supabase, landing wireframe. |
| Semana 2 | Flutter base, login, layout principal, perfil profissional e cadastro de alunos. |
| Semana 3 | Criador de treino, tela do aluno, concluir exercício, histórico básico. |
| Semana 4 | PWA, QR Code/link, landing pronta, eventos de medição, demo pública. |
| Semana 5 | Primeiro teste pago pequeno com 3 criativos e análise de métricas. |
| Semana 6 | Ajustes por dados, plano fundador, pagamento e retargeting. |

# 16. Checklist para liberar tráfego pago

Landing page publicada e rápida.

Vídeo curto mostrando o produto funcionando.

CTA claro: teste grátis ou plano fundador.

Evento de clique/cadastro medido.

Tela de cadastro funcionando.

Usuário consegue entrar e criar pelo menos um aluno e um treino.

Termos básicos e política de privacidade inicial.

Oferta e preço definidos.

3 criativos prontos para teste.

# 17. Métricas de validação

| Métrica | Por que importa |
| --- | --- |
| CTR do anúncio | Mostra se a promessa chama atenção. |
| Custo por visita | Mede eficiência inicial do tráfego. |
| Conversão da landing | Mostra se a página vende a ideia. |
| Custo por cadastro | Indica viabilidade do funil. |
| Ativação | Usuário criou aluno/treino? Sem ativação, cadastro não vale. |
| Trial para pago | Prova de monetização. |
| Churn | Mostra se o produto retém. |
| CAC x LTV | Decide se pode escalar tráfego. |

# 18. Regras de propriedade e parceria

Código, marca, conta, app, banco, domínio, design, documentação e roadmap ficam sob controle do projeto FitNexus Coach BlackGold.

Pessoa que indicar cliente pode receber comissão por venda fechada, não participação no SaaS inteiro.

Aporte pequeno pode ser tratado como empréstimo, compra de serviço ou retorno limitado, não como 20% ou 40% do produto.

Nenhuma sociedade sem contrato, escopo, responsabilidade, aporte real e limite de participação.

Módulo de esteiras/equipamentos será produto futuro e não deve ser entregue sem controle de propriedade.

# 19. Referências utilizadas

Grand View Research. Fitness Apps Market Size & Share, Industry Report 2033. Mercado global estimado em US$ 12,12 bilhões em 2025 e projetado para US$ 33,58 bilhões em 2033. https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/fitness-app-market

Flutter. Build apps for any screen. Documentação oficial sobre apps mobile, web, desktop e embedded a partir de uma base de código. https://flutter.dev/

Supabase Docs. Documentação oficial sobre Postgres, Auth, Realtime, Storage e biblioteca Flutter. https://supabase.com/docs e https://supabase.com/docs/reference/dart/introduction

Google Play Console Help. Taxa única de registro de desenvolvedor de US$25. https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6112435

# 20. Próximas decisões antes de codar

Confirmar nome público: FitNexus Coach BlackGold ou FitNexus Coach.

Confirmar identidade visual: BlackGold premium ou fitness moderno mais limpo.

Confirmar CTA inicial: teste grátis, plano fundador ou lista de espera.

Confirmar stack final: Flutter + Supabase + landing separada.

Criar novo script de estrutura real do projeto com app_flutter, supabase e landing_page.